**ПЛАН ЗА РАЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ**

Екип 3:

Христо Цонев, КСТ 4б, № 1862 1455

Павел Стоев, КСТ 4б, № 1862 1449

Седмица 3:

- Запознаване с технологиите нужни за осъществяване на проекта;

- Направата на план за действие;

- Изготвяне на UML диаграми.

Седмица 4:

- Изготвяне на релационен модел на базата от данни;

- Реализация на базата от данни -> Христо;

- Начало на реализация на графичен интерфейс -> Павел.

Седмица 5:

- Продължение на работата по графичния интерфейс -> Павел;

- Реализация на слоя за работа с базата данни -> Христо.

Седмица 6:

- Начало на реализация на бизнес логика + тестове.

Седмица 7 и 8:

- Продължение на работата върху бизнес логиката + тестове;

- Реализация на модул log4j.

Седмица 9 и 10:

- Продължение на работата върху бизнес логиката + тестове;

Седмица 11:

- Завършване на бизнес логиката;

Седмица 12:

- Изготвяне на документация и довършителни дейности.

Седмица 13:

- Презентиране и защита.